## Slide 1: Môn học Chuyên đề PHP:
Tuần 1:
Khảo sát môi trường thực hiện dự án

## Slide 2: Nội dung 01 04 02 05 03 06
Khảo sát các nội quy
Cơ cấu nhân sự
Nhu cầu thiết kế, xây dựng và triển khai
Nhu cầu khách hàng, đặc tả công việc
Các bộ phận liên quan đến dự án
07
Các nhiệm vụ được giao
Câu hỏi thảo luận

## Slide 3: Khảo sát các nội quy, quy định 01

## Slide 4: Khảo sát các nội quy
Tại sao cần khảo sát nội quy công ty ?
- Đảm bảo tuân thủ: Hiểu rõ các quy định nội bộ giúp đảm bảo rằng dự án được thực hiện tuân thủ các quy định, tránh những rắc rối pháp lý.
- Quản lý rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
- Hiểu rõ quy trình làm việc: Hiểu rõ quy trình làm việc chung của công ty giúp phối hợp công việc giữa các bộ phận một cách trơn tru, hiệu quả.
- Xác định nguồn lực: Nội quy công ty thường quy định về việc sử dụng tài nguyên, thiết bị, phần mềm. Việc nắm rõ giúp lên kế hoạch sử dụng nguồn lực hợp lý.
Việc khảo sát nội quy, quy định trước khi bắt đầu một dự án phần mềm là vô cùng quan trọng bởi những lý do sau:

## Slide 5: Khảo sát các nội quy
Những nội quy cần khảo sát:
• Quy trình phê duyệt dự án:
- Quy trình đề xuất dự án
- Các cấp phê duyệt
- Tài liệu cần thiết để phê duyệt
- Thời gian phê duyệt
• Quy định về bảo mật thông tin:
- Quy định về bảo mật dữ liệu
- Quy định về truy cập hệ thống
- Quy định về lưu trữ dữ liệu
- Quy định về chia sẻ thông tin

## Slide 6: Khảo sát các nội quy
Những nội quy cần khảo sát:
• Quy định về quản lí chất lượng:
- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phần mềm
- Quy trình kiểm thử, kiểm soát chất lượng
- Quy trình sửa lỗi
• Quy định về tài sản trí tuệ:
- Quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm phần mềm
- Quy định về bản quyền
- Quy định về chia sẻ mã nguồn

## Slide 7: Khảo sát các nội quy
Những nội quy cần khảo sát:
• Quy định về quản lí thay đổi:
- Quy trình đề xuất và phê duyệt thay đổi
- Tài liệu cần thiết để quản lý thay đổi
• Quy định về báo cáo:
- Các loại báo cáo cần thiết
- Tần suất báo cáo
- Người nhận báo cáo

## Slide 8: Khảo sát các nội quy
Các lưu ý trong quá trình khảo sát nội quy:
- Cập nhật liên tục: Nội quy công ty có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy cần thường xuyên cập nhật thông tin.
- Sử dụng công cụ hỗ trợ: Sử dụng các công cụ như bảng biểu, sơ đồ để tổng hợp thông tin một cách trực quan.
- Tài liệu hóa kết quả: Lưu giữ tất cả các tài liệu liên quan đến quá trình khảo sát để làm căn cứ tham khảo sau này.

## Slide 9: Khảo sát các nội quy
Ví dụ: Xây dựng Hệ thống Khám chữa bệnh
1. Quy trình Phê Duyệt Dự án
Quy trình đề xuất dự án:
- Xác định nhu cầu: Nhận diện các hạn chế của hệ thống khám chữa bệnh hiện tại, như thời gian chờ đợi lâu, quản lý hồ sơ bệnh nhân kém hiệu quả,…
- Lập kế hoạch sơ bộ: Xây dựng một hệ thống thông tin y tế tích hợp, bao gồm các chức năng đặt lịch khám, quản lý hồ sơ bệnh nhân, kê đơn điện tử, thanh toán trực tuyến.
- Soạn thảo đề xuất: Chi tiết các lợi ích của hệ thống mới, như giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí.
- Trình bày: Trình bày đề xuất trước ban lãnh đạo bệnh viện, nhấn mạnh sự cần thiết và lợi ích của dự án.
Các cấp phê duyệt: Giám đốc khoa CNTT: Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật. Giám đốc bệnh viện: Phê duyệt về mặt quản lý và tài chính. Hội đồng quản trị: Phê duyệt cuối cùng.

## Slide 10: Khảo sát các nội quy
Ví dụ: Xây dựng Hệ thống Khám chữa bệnh
1. Quy trình Phê Duyệt Dự án
Tài liệu cần thiết:
- Đề xuất dự án chi tiết.
- Báo cáo đánh giá tác động.
- Dự toán ngân sách.
- Kế hoạch triển khai.
Thời gian phê duyệt: Khoảng 1-2 tháng, tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án và quy trình phê duyệt của bệnh viện

## Slide 11: Khảo sát các nội quy
Ví dụ: Xây dựng Hệ thống Khám chữa bệnh
2. Quy định về Bảo mật Thông Tin
Quy định về bảo mật dữ liệu: Bảo vệ thông tin bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế, sử dụng mã hóa dữ liệu, hạn chế truy cập vào cơ sở dữ liệu.
Quy định về truy cập hệ thống: Thiết lập các cấp độ truy cập khác nhau, cấp quyền truy cập dựa trên vai trò và trách nhiệm.
Quy định về lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu trên máy chủ bảo mật, sao lưu dữ liệu định kỳ, có kế hoạch khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
Quy định về chia sẻ thông tin: Chỉ chia sẻ thông tin bệnh nhân khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

## Slide 12: Khảo sát các nội quy
Ví dụ: Xây dựng Hệ thống Khám chữa bệnh
3. Quy định về Quản lý Chất Lượng
Tiêu chuẩn chất lượng: Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phần mềm y tế (ví dụ: HL7, ISO 13485).
Quy trình kiểm thử: Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật.
Quy trình sửa lỗi: Xác định, phân loại và sửa lỗi theo mức độ ưu tiên.
4. Quy định về Quản lý Chất Lượng
Quyền sở hữu: Bệnh viện sở hữu bản quyền phần mềm.
Bản quyền: Bảo vệ mã nguồn, giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu.
Chia sẻ mã nguồn: Chỉ chia sẻ mã nguồn với các đối tác được ủy quyền.

## Slide 13: Khảo sát các nội quy
Ví dụ: Xây dựng Hệ thống Khám chữa bệnh
5. Quy định về Quản lý Thay đổi
Quy trình đề xuất: Bất kỳ thay đổi nào đối với yêu cầu ban đầu đều phải được đề xuất bằng văn bản.
Phê duyệt: Các thay đổi sẽ được đánh giá về tác động và phê duyệt bởi người quản lý dự án.
Tài liệu: Tài liệu thay đổi bao gồm mô tả thay đổi, tác động, kế hoạch thực hiện.
6. Quy định về Báo cáo
Các loại báo cáo: Báo cáo tiến độ, báo cáo rủi ro, báo cáo chất lượng.
Tần suất: Báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy thuộc vào giai đoạn của dự án.
Người nhận: Người quản lý dự án, ban lãnh đạo bệnh viện.

## Slide 14: Khảo sát các nội quy
Ví dụ: Xây dựng Hệ thống Khám chữa bệnh
Các giai đoạn trong quá trình xây dựng hệ thống khám chữa bệnh có thể chia thành 5 giai đoạn như sau:
1. Giai đoạn lập kế hoạch: Xác định các chức năng cốt lõi, lựa chọn công nghệ, lập kế hoạch triển khai.
2. Giai đoạn phát triển: Phát triển phần mềm, thiết kế giao diện, tích hợp với các hệ thống hiện có.
3. Giai đoạn kiểm thử: Kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật.
4. Giai đoạn triển khai: Cài đặt hệ thống, đào tạo nhân viên, chuyển đổi dữ liệu.
5. Giai đoạn vận hành: Vận hành hệ thống, bảo trì, nâng cấp.

## Slide 15: Tìm hiểu cơ cấu nhân sự 02

## Slide 16: Tìm hiểu cơ cấu nhân sự
Mục tiêu của khảo sát nhân sự ?
Đánh giá hiệu quả công việc: Đo lường hiệu suất làm việc của từng cá nhân và toàn bộ đội ngũ.
Đánh giá sự hài lòng của nhân viên: Hiểu rõ mức độ hài lòng của nhân viên về công việc, môi trường làm việc, cơ hội phát triển, v.v.
Xác định nhu cầu đào tạo: Nhận biết những kỹ năng, kiến thức mà nhân viên cần được đào tạo để nâng cao năng lực.
Đánh giá hiệu quả các chương trình: Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, phúc lợi, và các hoạt động khác của công ty.
Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự: Lập kế hoạch phát triển nhân sự dựa trên kết quả khảo sát. Cải thiện môi trường làm việc: Xác định những vấn đề cần cải thiện trong môi trường làm việc để tạo ra một môi trường làm việc tích cực, năng động.

## Slide 17: Tìm hiểu cơ cấu nhân sự
Các loại hình khảo sát nhân sự phổ biến:
Khảo sát 360 độ: Thu thập đánh giá về một cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau như cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và bản thân cá nhân đó.
Khảo sát sự hài lòng của nhân viên: Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên về các yếu tố liên quan đến công việc, như lương thưởng, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc, v.v.
Khảo sát nhu cầu đào tạo: Xác định những kỹ năng và kiến thức mà nhân viên cần được đào tạo để hoàn thành công việc tốt hơn.
Khảo sát khí hậu tổ chức: Đánh giá văn hóa công ty, mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức, và mức độ gắn kết của nhân viên với công ty.

## Slide 18: Tìm hiểu cơ cấu nhân sự
Các nội dung thường được khảo sát:
Thông tin cá nhân: Tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc.
Công việc: Nội dung công việc, trách nhiệm, quyền hạn, mức độ hài lòng với công việc.
Môi trường làm việc: Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, cơ sở vật chất, môi trường làm việc.
Phúc lợi: Lương thưởng, chế độ bảo hiểm, các phúc lợi khác.
Đào tạo: Nhu cầu đào tạo, hiệu quả các chương trình đào tạo.
Cơ hội phát triển: Cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo của cấp trên, sự hỗ trợ từ cấp trên.

## Slide 19: Tìm hiểu cơ cấu nhân sự
Các phương pháp thực hiện khảo sát:
Khảo sát trực tuyến: Sử dụng các công cụ khảo sát trực tuyến để thu thập dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Khảo sát trực tiếp: Tổ chức các cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhân viên.
Khảo sát qua điện thoại: Thực hiện các cuộc gọi điện thoại để thu thập thông tin.
Khảo sát qua email: Gửi các bảng câu hỏi qua email cho nhân viên.

## Slide 20: Tìm hiểu cơ cấu nhân sự
Các lưu ý khi thực hiện khảo sát:
Đảm bảo tính bảo mật: Đảm bảo rằng thông tin của nhân viên được bảo mật tuyệt đối.
Lựa chọn câu hỏi phù hợp: Đặt ra những câu hỏi rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu.
Đảm bảo tính khách quan: Tránh đặt những câu hỏi mang tính chủ quan hoặc gợi ý.
Phân tích kết quả kỹ lưỡng: Phân tích kết quả khảo sát một cách chi tiết và đưa ra những khuyến nghị cụ thể.
Việc thực hiện khảo sát nhân sự thường xuyên giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình nhân sự, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn để cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

## Slide 21: Tìm hiểu nhu cầu thiết kế, xây dựng và phát triển dự án 03

## Slide 22: Tìm hiểu nhu cầu thiết kế, xây dựng và phát triển dự án
Tìm hiểu nhu cầu về thiết kế, xây dựng và phát triển dự án là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình thực hiện bất kỳ dự án nào. Bước này giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng và đủ yêu cầu của khách hàng, đồng thời cũng giúp lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
Tại sao cần tìm hiểu nhu cầu?
Đảm bảo sản phẩm phù hợp: Khi hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, chúng ta có thể thiết kế và phát triển một sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu, tránh tình trạng sản phẩm không phù hợp và bị từ chối.
Lập kế hoạch hiệu quả: Dựa trên thông tin về nhu cầu, chúng ta có thể lên kế hoạch chi tiết cho dự án, bao gồm các giai đoạn, nguồn lực cần thiết, và thời gian hoàn thành.
Quản lý rủi ro: Việc tìm hiểu kỹ nhu cầu giúp chúng ta xác định được các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Khi khách hàng cảm thấy sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của mình, họ sẽ hài lòng hơn và có khả năng trở thành khách hàng trung thành.

## Slide 23: Tìm hiểu nhu cầu thiết kế, xây dựng và phát triển dự án
Các nội dung cần tìm hiểu:
- Sản phẩm/dịch vụ mong muốn là gì?
- Mục tiêu sử dụng sản phẩm/dịch vụ là gì?
- Ai là đối tượng sử dụng chính?
• Nhu cầu cơ bản:
• Yêu cầu chức năng:
- Sản phẩm/dịch vụ cần thực hiện những chức năng gì?
- Các tính năng đặc biệt mà khách hàng mong muốn?
- Mức độ phức tạp của các chức năng?

## Slide 24: Tìm hiểu nhu cầu thiết kế, xây dựng và phát triển dự án
Các nội dung cần tìm hiểu:
- Giao diện người dùng như thế nào?
- Phong cách thiết kế ra sao?
- Màu sắc, hình ảnh, font chữ...
• Yêu cầu về thiết kế:
• Yêu cầu về kỹ thuật:
- Nền tảng công nghệ nào sẽ được sử dụng?
- Yêu cầu về hiệu năng, bảo mật?
- Khả năng tương thích với các hệ thống khác?

## Slide 25: Tìm hiểu nhu cầu thiết kế, xây dựng và phát triển dự án
Các nội dung cần tìm hiểu:
- Thời gian hoàn thành dự án là bao lâu?
- Ngân sách dự kiến cho dự án là bao nhiêu?
• Yêu cầu về thời gian và ngân sách:
• Các yêu cầu khác:
- Các yêu cầu về bảo hành, bảo trì.
- Các quy định pháp lý cần tuân thủ.

## Slide 26: Tìm hiểu nhu cầu thiết kế, xây dựng và phát triển dự án
Một số phương pháp thu thâp thông tin:
Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nhất về nhu cầu của họ. Đặt câu hỏi mở để khuyến khích khách hàng chia sẻ thông tin.
Khảo sát: Sử dụng các bảng câu hỏi để thu thập thông tin từ một số lượng lớn khách hàng. Có thể sử dụng các công cụ khảo sát trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí.
Phân tích tài liệu: Phân tích các tài liệu liên quan đến dự án như báo cáo nghiên cứu thị trường, tài liệu kỹ thuật, v.v.
Quan sát: Quan sát cách khách hàng sử dụng các sản phẩm tương tự để hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của họ.

## Slide 27: Tìm hiểu nhu cầu thiết kế, xây dựng và phát triển dự án
Một số điều cần lưu ý:
Đặt câu hỏi rõ ràng và cụ thể: Tránh đặt những câu hỏi chung chung, khó hiểu.
Lắng nghe ý kiến của khách hàng: Đặt mình vào vị trí của khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ.
Ghi chép đầy đủ thông tin: Ghi lại tất cả các thông tin thu thập được để làm cơ sở cho các bước tiếp theo.
Phân tích và tổng hợp thông tin: Sau khi thu thập đủ thông tin, cần tiến hành phân tích và tổng hợp để đưa ra kết luận chính xác.

## Slide 28: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đặc tả công việc 04

## Slide 29: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đặc tả công việc
Nhu cầu của khách hàng có thể rất đa dạng như:
Giải quyết vấn đề: Khách hàng muốn sản phẩm hoặc dịch vụ giúp họ giải quyết một vấn đề cụ thể.
Tìm kiếm trải nghiệm: Khách hàng mong muốn có những trải nghiệm mới lạ, thú vị.
Thỏa mãn nhu cầu cá nhân: Khách hàng muốn sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với sở thích, phong cách sống của họ.
Nâng cao hiệu quả: Khách hàng muốn tăng năng suất làm việc, tiết kiệm thời gian.
Giảm thiểu rủi ro: Khách hàng muốn đảm bảo sự an toàn và ổn định.
Tăng cường uy tín: Khách hàng muốn nâng cao hình ảnh thương hiệu.

## Slide 30: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đặc tả công việc
Các phương pháp để tìm hiểu nhu cầu khách hàng:
- Khảo sát: Sử dụng các câu hỏi mở và đóng để thu thập thông tin từ khách hàng.
- Phỏng vấn: Tổ chức các cuộc phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại để hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng.
- Phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ phân tích để tìm hiểu hành vi và sở thích của khách hàng.
- Quan sát: Quan sát cách khách hàng tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và của đối thủ cạnh tranh.
- Feedback: Thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng thông qua các kênh như email, mạng xã hội, hoặc trực tiếp.

## Slide 31: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đặc tả công việc
Đặc tả công việc (job description) là một tài liệu mô tả chi tiết về một vị trí công việc, bao gồm:
- Mục tiêu công việc: Mục tiêu chính mà người làm việc cần đạt được.
- Trách nhiệm: Các nhiệm vụ và công việc cụ thể cần thực hiện.
- Yêu cầu: Các kỹ năng, kinh nghiệm, bằng cấp cần có.
- Mối quan hệ làm việc: Các mối quan hệ làm việc với các bộ phận khác.
Câu hỏi:
- Đặc tả công việc cho vị trí lập trình viên PHP sẽ bao gồm các kĩ năng gì ?
- Trách nhiệm của vị trí teser là gì?

## Slide 32: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đặc tả công việc
Liên kết giữa Nhu cầu Khách Hàng và đặc Tả Công Việc: Để đảm bảo rằng công việc được thực hiện hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa hai yếu tố này.
Xác định nhu cầu: Trước khi đặt tả công việc, cần xác định rõ nhu cầu của khách hàng mà vị trí đó sẽ phục vụ.
Thiết kế công việc: Dựa trên nhu cầu khách hàng, thiết kế các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho vị trí đó.
Yêu cầu kỹ năng: Xác định các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Ví dụ: Nếu một công ty muốn tăng cường dịch vụ khách hàng, họ sẽ cần tuyển dụng một chuyên viên dịch vụ khách hàng với các kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng.

## Slide 33: Tìm hiểu các bộ phận có liên quan 05

## Slide 34: Tìm hiểu các bộ phận phụ trách có liên quan
Các bộ phận phụ trách có liên quan đến dự án là những đơn vị hoặc cá nhân có vai trò, trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc thực hiện và hoàn thành dự án. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất của dự án mà số lượng và vai trò của các bộ phận này có thể khác nhau.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của các bộ phận:
- Quy mô dự án: Dự án lớn thường cần nhiều bộ phận tham gia hơn.
- Tính chất dự án: Dự án phát triển phần mềm sẽ cần nhiều đến bộ phận phát triển, trong khi dự án xây dựng sẽ cần nhiều đến bộ phận kỹ thuật.
- Cơ cấu tổ chức của công ty: Tùy thuộc vào cách tổ chức công ty mà các bộ phận tham gia sẽ khác nhau.

## Slide 35: Tìm hiểu các bộ phận phụ trách có liên quan
Các bộ phận thường gặp:
Bộ phận quản lý dự án:
- Đảm nhận vai trò điều phối, kiểm soát toàn bộ dự án.
- Lập kế hoạch, phân công công việc, theo dõi tiến độ.
- Quản lý nguồn lực, rủi ro, và đảm bảo chất lượng dự án.
Bộ phận thiết kế:
- Chịu trách nhiệm về thiết kế sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống theo yêu cầu của dự án.
- Tạo ra các bản vẽ, mô hình, tài liệu kỹ thuật.
Bộ phận phát triển:
- Phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống dựa trên thiết kế.
- Viết mã, cấu hình hệ thống, tích hợp các thành phần.

## Slide 36: Tìm hiểu các bộ phận phụ trách có liên quan
Các bộ phận thường gặp:
Bộ phận kiểm thử:
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống.
- Phát hiện và báo cáo lỗi.
Bộ phận marketing:
- Xây dựng kế hoạch tiếp thị, quảng bá sản phẩm.
Bộ phận tài chính:
- Quản lý ngân sách, chi phí của dự án.
Bộ phận pháp lý:
- Đảm bảo các hoạt động của dự án tuân thủ pháp luật.
- Soạn thảo các hợp đồng, văn bản pháp lý.

## Slide 37: Tìm hiểu các bộ phận phụ trách có liên quan
Vai trò của các bộ phận:
Bộ phận quản lý dự án: Là trung tâm điều phối, kết nối các bộ phận khác.
Các bộ phận chuyên môn: Thực hiện các công việc chuyên môn như thiết kế, phát triển, kiểm thử.
Các bộ phận hỗ trợ: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như tài chính, nhân sự, pháp lý.
Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận là yếu tố quyết định thành công của dự án. Khi các bộ phận làm việc hiệu quả, thông tin được chia sẻ nhanh chóng, rủi ro được giảm thiểu và dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

## Slide 38: Tìm hiểu các bộ phận phụ trách có liên quan
Để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả, các tổ chức thường sử dụng các công cụ và phương pháp như:
Các cuộc họp thường xuyên: Giúp các thành viên cập nhật thông tin, giải quyết vấn đề.
Các phần mềm quản lý dự án: Hỗ trợ theo dõi tiến độ, quản lý tài liệu.
Các kênh giao tiếp: Email, chat, video call.
Văn hóa làm việc chung: Tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sự hợp tác.
Việc xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng bộ phận, cũng như xây dựng một hệ thống phối hợp hiệu quả là điều cần thiết để đảm bảo thành công của dự án.

## Slide 39: Tìm hiểu nhiệm vụ được giao 06

## Slide 40: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Tìm hiểu nhiệm vụ được giao là một bước quan trọng đầu tiên trong việc thực hiện bất kỳ công việc hoặc dự án nào. Việc nắm rõ và hiểu sâu về nhiệm vụ sẽ giúp cho quá trình thực hiện dự án được:
Lập kế hoạch hiệu quả: Xác định rõ các bước cần thực hiện, thời gian hoàn thành, nguồn lực cần thiết.
Tránh sai sót: Đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng theo yêu cầu.
Nâng cao hiệu quả làm việc: Tập trung vào những việc quan trọng và ưu tiên.
Giải quyết vấn đề một cách chủ động: Phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.

## Slide 41: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Một số các để
1.Truyền đạt trực tiếp:
Yêu cầu tài liệu hướng dẫn: Nếu có, hãy yêu cầu các tài liệu hướng dẫn chi tiết như bản mô tả công việc, kế hoạch dự án, v.v.
2.Tìm kiếm thông tin:
Kiểm tra email, tin nhắn: Kiểm tra lại các email, tin nhắn liên quan đến nhiệm vụ.
Tham khảo các tài liệu liên quan: Đọc kỹ các tài liệu, báo cáo, quy trình liên quan đến nhiệm vụ.
Hỏi ý kiến đồng nghiệp: Nếu có, hãy hỏi ý kiến của những người đã làm việc tương tự.
3. Phân tích nhiệm vụ:
Xác định mục tiêu chính: Mục tiêu cuối cùng mà bạn cần đạt được là gì?
Liệt kê các công việc cần làm: Chia nhỏ nhiệm vụ thành các công việc cụ thể.
Xác định các tiêu chí đánh giá: Làm thế nào để biết bạn đã hoàn thành nhiệm vụ?
Xác định các nguồn lực cần thiết: Bạn cần những gì để hoàn thành nhiệm vụ (thời gian, tài chính, con người, thiết bị, v.v.)?

## Slide 42: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Các câu hỏi cần đặt ra khi tìm hiểu nhiệm vụ:
- Mục tiêu của nhiệm vụ này là gì?
- Kết quả cuối cùng mong đợi là gì?
- Tôi có bao nhiêu thời gian để hoàn thành?
- Những tài nguyên nào tôi có thể sử dụng?
- Ai là người tôi cần liên hệ nếu có thắc mắc?
- Có những tiêu chí nào để đánh giá kết quả công việc?

## Slide 43: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Ví dụ: Nếu được giao nhiệm vụ "Xây dựng kế hoạch cho chức năng tạo hoá đơn bán hàng cho hệ thống Thương mại điện tử", bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau:
- Về mặt yêu cầu chức năng ?
- Về quy trình thực hiện ?
- Về yêu cầu nghiệp vụ ?
- Về mặt người dùng ?
- Về mặt kĩ thuật ?
- Về kinh phí thực hiện ?
- Thời gian cho kế hoạch ?

## Slide 44: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Ví dụ: Xây dựng kế hoạch cho chức năng tạo hoá đơn bán hàng cho hệ thống Thương mại điện tử:
Về yêu cầu chức năng:
- Loại hóa đơn: Hệ thống cần hỗ trợ những loại hóa đơn nào (hóa đơn điện tử, hóa đơn VAT, hóa đơn bán lẻ)?
- Nội dung hóa đơn: Những thông tin nào sẽ được hiển thị trên hóa đơn (tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền, thuế, thông tin khách hàng,...)
- Phương thức thanh toán: Hệ thống hỗ trợ những hình thức thanh toán nào (tiền mặt, thẻ ngân hàng, ví điện tử,...)?
- Tích hợp: Hệ thống tạo hóa đơn có cần tích hợp với các hệ thống khác như kho, kế toán hay không?
- Ngôn ngữ: Hóa đơn sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ nào? Có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?
- Tiêu chuẩn: Hệ thống có cần tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định nào về hóa đơn điện tử không?

## Slide 45: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Ví dụ: Xây dựng kế hoạch cho chức năng tạo hoá đơn bán hàng cho hệ thống Thương mại điện tử:
Về quy trình:
- Quy trình tạo hóa đơn: Quá trình tạo hóa đơn diễn ra như thế nào (tự động hay thủ công)?Xác thực: Làm thế nào để xác thực thông tin trên hóa đơn?
- Lưu trữ: Hóa đơn sẽ được lưu trữ ở đâu và trong bao lâu?
- In ấn: Hệ thống có hỗ trợ in hóa đơn không? Nếu có, thì in bằng loại giấy nào, khổ giấy nào?
- Gửi hóa đơn: Hóa đơn sẽ được gửi đến khách hàng bằng cách nào (email, SMS,...) và thời gian gửi là bao lâu?
Về người dùng:
- Vai trò: Những ai có quyền tạo, xem, sửa hóa đơn?
- Quyền hạn: Mỗi vai trò sẽ có những quyền hạn gì?
- Giao diện: Giao diện người dùng cần phải thân thiện và dễ sử dụng.

## Slide 46: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Ví dụ: Xây dựng kế hoạch cho chức năng tạo hoá đơn bán hàng cho hệ thống Thương mại điện tử:
Về kỹ thuật:
- Nền tảng: Hệ thống được xây dựng trên nền tảng nào (PHP, Java, .NET,...)?
- Cơ sở dữ liệu: Dữ liệu hóa đơn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nào (MySQL, PostgreSQL,...)?
- Giao diện: Giao diện tạo hóa đơn sẽ được thiết kế như thế nào để người dùng dễ sử dụng?
- Bảo mật: Làm thế nào để bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu hóa đơn?
Về nghiệp vụ:
- Khuyến mãi: Hệ thống có hỗ trợ tính toán các loại khuyến mãi, giảm giá không?
- Hoàn trả: Quy trình hoàn trả hàng và hủy hóa đơn như thế nào?
- Thuế: Hệ thống có tự động tính toán thuế theo quy định hiện hành không?
- Báo cáo: Hệ thống sẽ cung cấp những báo cáo nào liên quan đến hóa đơn (doanh thu, sản phẩm bán chạy,...)?

## Slide 47: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Ví dụ: Xây dựng kế hoạch cho chức năng tạo hoá đơn bán hàng cho hệ thống Thương mại điện tử:
Các câu hỏi mở rộng:
- Tích hợp với các hệ thống bên ngoài: Hệ thống có cần tích hợp với các hệ thống quản lý kho, kế toán, CRM không?
- Nếu có, thì giao diện tích hợp như thế nào?
- Khả năng mở rộng: Hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong tương lai không?
- Bảo trì: Làm thế nào để bảo trì và cập nhật hệ thống?
- Chi phí: Chi phí phát triển và vận hành hệ thống là bao nhiêu?
Việc đặt ra những câu hỏi này sẽ giúp có một cái nhìn toàn diện về dự án và xây dựng một kế hoạch chi tiết, đảm bảo rằng hệ thống tạo hóa đơn bán hàng đáp ứng được yêu cầu của phía khách hàng.

## Slide 48: Câu hỏi thảo luận 07

## Slide 49: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Câu hỏi 1: Thực hiện khảo sát môi trường cho quá trình xây dựng một trang thương mại điện tử chuyên về mua bán sách.
Yêu cầu về khảo sát:
1. Khảo sát về thị trường ?
2. Khảo sát nội bộ ?
3. Khảo sát về mặt công nghệ ?
4. Khảo sát về mặt pháp lí ?
Yêu cầu chi tiết về mặt công nghệ:
1. Các chức năng chính cần thực hiện ?
2. Công nghệ sử dụng cho Frontend, Backend, lí do lựa chọn ?
3. Thời gian thực hiện cho từng giai đoạn ?
4. Quá trình kiểm thử ?

## Slide 50: Tìm hiểu về nhiệm vụ được giao
Câu hỏi 2: Lập một kế hoạch khảo sát môi trường thực hiện cho môn học này.
Yêu cầu chi tiết bao gồm:
- Xác định rõ công nghệ áp dụng.
- Thời gian thực hiện.
- Kiến trúc hệ thống thực hiện
- Chức năng triển khai chính trong quá trình thực hiện.
- Nhân sự tham gia và phân chia công việc.
- Tiêu chí kiểm thử cho từng chức năng.